Добрый день!

С проблемой, которую я выбрал, я столкнулся сам лично. У меня двое школьников детей и чтобы не тратить время на поход по магазинам, вся канцелярия была заказана через каспи магазин. К сожалению к указанному времени, доставка не пришла и пришлось ехать в магазин и покупать товар там. 
	При запросе к ИИ использовался первоначально Google Gemini,  задание практически было полностью скопировано. полученный результат не соответствовал вопросам.
	Для улучшения качества работы добавил такие фразы: ты senior product manager.  посмотри и дай оценку работы. что позволило получить более качественный ответ.

Для проверки полученного ответа задал еще 1 вопрос. чтобы удостоверится что он ответил на необходимые вопросы. следующие задание необходимо было. выполнить.

- Найдите 10 реальных отзывов (App Store / Google Play / соцсети) за последние 3 месяца, где люди жалуются на одно и то же. Таблица: цитата → что человек на самом деле хотел сделать.

- Сформулируйте одну проблему и предложите решение, которое команда из 2 разработчиков сделает за 3 недели. Отдельным списком — что вы сознательно НЕ делаете и почему.

- Соберите с ИИ простой рабочий прототип (страница, форма, бот — что угодно) и приложите ссылку.

- Один показатель, который через 2 недели скажет, что решение работает, и число, при котором вы его выключите

После просмотра выданного ответа использовал еще 1 prompt.
 Твою работу оцениваю на 6 из 10? что нужно сделать чтобы подтянуть ее до 9- 10. внеси изменения. это позволяет ИИ еще раз критически посмотреть на задачу и проверить ее .
Можно так же после сделать доп запрос  : Проверь работу , какие слабые стороны ты находишь как можно их исправить?
После полученного результата использовал платную версию Сhat GPT  в режиме ультра.  просмотр в этом режиме занимает продолжительное время зато он нашел ошибку которые ранее ИИ не замечал  .

Готовый ответ.

# Kaspi.kz, раздел «Магазин»: доставка к важной дате

## Контекст

31 августа мы столкнулись с проблемой лично: заранее заказали канцелярию к 1 сентября, ориентируясь на указанную Kaspi дату доставки. Заказ вовремя не пришёл.

Канцелярия покупалась не просто ради товара — она была нужна ребёнку к началу учебного года. Поэтому доставка после 1 сентября уже не полностью решала исходную задачу.

Гипотеза: Kaspi Магазин показывает ожидаемую дату доставки, но не знает, когда товар перестанет быть полезен покупателю. Из-за этого система одинаково обрабатывает обычную покупку и заказ, привязанный к юбилею, поездке или началу учебного года.

## 1. Десять реальных отзывов за последние три месяца

Период выборки: 5 июня — 30 августа 2026 года.

Отзывы взяты из официальной страницы приложения Kaspi.kz в App Store. Для проверки указаны автор, дата, оценка, ID отзыва и страница публичной ленты Apple.

Орфография и язык авторов сохранены.

| № | Отзыв | Дословная цитата | Что человек на самом деле хотел сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andas Zhanyssov · 30.08.2026 · 1★ · ID 14488986081 · источник | «0 гарантии того что доставят в указанный срок. Пишут сначала 1 дату, потом просто могут поменять дату» | Положиться на указанную дату и спланировать остальные дела, не разыскивая курьера самостоятельно. |
| 2 | LG___1993 · 20.08.2026 · 1★ · ID 14450480409 · источник | «Заказала отцу на юбилей телефон, доставка предположительная была к 18 августа, по датам все подходило» | Получить телефон до юбилея отца и вручить подарок в нужный день. |
| 3 | Камила Мухамбет · 03.08.2026 · 1★ · ID 14383675147 · источник | «тапсырыс берген заттарым әрдайым кешігіп келеді» | Получать заказы в обещанный срок. Автор пишет, что заказанные товары постоянно опаздывают. |
| 4 | Долгие заказы · 01.08.2026 · 1★ · ID 14373863249 · источник | «Доставки опаздываеть всегда👎» | Не создавать запасной план для каждой покупки и доверять указанному сроку. |
| 5 | Tarhunchik_0 · 26.07.2026 · 2★ · ID 14351079275 · источник | «Я заказал товар 22 июля и теперь 26 июля с 14:20 не могут доставить в постомат уже 7 часов» | Забрать заказ в постомате в обозначенный день, не тратя часы на ожидание и поддержку. |
| 6 | User M.A. · 19.07.2026 · 1★ · ID 14321963819 · источник | «Одно название экспресс-доставка, задерживают заказы… Никакого решения не предоставляют, кроме ожидания» | Заплатить за экспресс-доставку и действительно сэкономить время либо быстро получить альтернативу. |
| 7 | Псеадоним7 · 14.07.2026 · 1★ · ID 14301692075 · источник | «вот последние 8 из 10 заказов… время одно потом меняется и с опозданием на 2-4 дня» | До оплаты увидеть реалистичный срок и строить планы по нему, а не наблюдать постоянно меняющуюся дату. |
| 8 | Рсовлвроя · 13.07.2026 · 1★ · ID 14297825931 · источник | «Доставка нашар екі күнде келетін затты 5 күн болды әлі алып келген жоқ» | Получить двухдневную доставку за два дня. Автор пишет, что спустя пять дней товар ещё не доставлен. |
| 9 | каспий позоррр!!!!!!!!!!!!!! · 18.06.2026 · 1★ · ID 14197260208 · источник | «2 недели жду своего доставку еще не выехала из г алматы» | Получить товар, пока покупка ещё актуальна. |
| 10 | Каспи және микрофон функциясы · 05.06.2026 · 1★ · ID 14147450782 · источник | «Срочный доставка 4 сағатта алып келу керек болған! Ол доставкасы уақытылы келген жоқ» | Получить срочный заказ за заявленные четыре часа либо заранее узнать, что магазин не выполнит обещание. |

### Общий паттерн

Все десять отзывов описывают одну проблему: пользователь рассчитывает на показанный срок, но доставка опаздывает или дата меняется после оформления заказа.

Дополнительные наблюдения:

- 7 из 10 отзывов прямо упоминают обещанный день, интервал, экспресс-срок или перенос даты.

- 9 из 10 отзывов имеют оценку 1★.

- В отдельных случаях доставка была связана с юбилеем или другой срочной потребностью.

- Пользователю обычно предлагают ждать, хотя ожидание уже не сохраняет его первоначальный план.

Свежий дополнительный сигнал появился 31 августа: покупатель рассказал, что три продавца подряд обещали доставку день в день, но после оформления дата переносилась или предлагался другой товар. Публичное описание истории.

Официальный Kaspi Гид рекомендует обращаться в чат, если доставка задерживается больше трёх дней. Для юбилея, поездки или 1 сентября такая реакция уже запаздывает. Ответ Kaspi Гида.

## 2. Одна проблема

Покупатель с несдвигаемым дедлайном видит ожидаемую дату доставки, но Kaspi Магазин не спрашивает, когда товар перестанет быть полезен, и не показывает запас надёжности. Если срок меняется, система не понимает, что заказ уже не решает задачу пользователя, и предлагает только продолжать ждать.

### Job to be done

Когда товар нужен к несдвигаемому событию, я хочу выбрать предложение, которое успевает с разумным запасом, и быстро перейти на замену при риске задержки, чтобы сохранить свой план, а не просто получить вещь когда-нибудь.

Обычная дата доставки отвечает на вопрос:

Когда предположительно приедет заказ?

Но не отвечает на более важный вопрос:

Будет ли товар у меня до момента, когда он мне понадобится?

Например, доставка канцелярии 1 сентября вечером формально может считаться доставкой «1 сентября», но она уже не подходит семье, которой товар нужен к началу занятий утром.

## 3. Решение на двух разработчиков и три недели

### MVP «Нужно к дате»

В корзине появляется необязательный переключатель «Нужно к дате».

После включения пользователь указывает дату и время, не позже которых нужен товар: например, 1 сентября, 09:00.

Приложение сравнивает пользовательский дедлайн с уже существующей датой доставки каждого предложения.

| Статус | Правило MVP | Сообщение пользователю |
| --- | --- | --- |
| Успевает с запасом | Ожидаемая доставка минимум за 48 часов до дедлайна | «Успевает с запасом · запас 2 дня» |
| Впритык | До дедлайна остаётся меньше 48 часов | «Впритык · срок может не подойти для важного события» |
| Не успевает | Доставка ожидается после дедлайна | «Не успеет к вашей дате» |

Предложения с запасом показываются выше. Вариант «впритык» остаётся доступным, но приложение явно обозначает риск.

### Что происходит после заказа

Приложение сохраняет:

- need_by_at — пользовательский дедлайн;

- promised_delivery_at — срок на момент оформления;

- deadline_case_id — идентификатор пользовательской задачи;

- категорию и параметры товара для поиска замены.

При изменении срока приложение сравнивает новую дату с дедлайном.

Если заказ уже не успевает, пользователь видит:

Заказ не успевает к вашей дате. Новый срок — 2 сентября. Вы указали, что товар нужен до 1 сентября, 09:00.

Доступны два действия:

- Найти замену сегодня
Открывается готовый поиск по той же категории с товарами в городе пользователя, доступными для доставки сегодня или самовывоза.

- Отменить исходный заказ
Запускается существующий процесс отмены. Автоматически заказ не отменяется.

Если человек оформляет замену, новый заказ получает тот же deadline_case_id. Поэтому команда сможет измерить, был ли сохранён пользовательский план, даже если исходная доставка сорвалась.

### План разработки

Команда:

- один iOS-разработчик;

- один Android-разработчик.

Предполагается, что даты доставки, поиск, отмена, аналитика и feature flags уже существуют.

| Неделя | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Контракт need_by_at и deadline_case_id, события аналитики, A/B-флаг, переключатель «Нужно к дате», выбор даты и правило запаса 48 часов. |
| 2 | Маркировка и сортировка предложений, предупреждение «Впритык», сохранение дедлайна после заказа и новое состояние карточки заказа. |
| 3 | Экран «Не успевает», поиск замены, переиспользование отмены, обработка ошибок, accessibility, кросс-платформенное тестирование и rollout. |

Порядок запуска:

- 10% целевой аудитории;

- проверка ошибок и качества событий;

- увеличение эксперимента до 50%;

- решение по итогам двух недель.

## 4. Что сознательно НЕ делаем

- Не строим собственный ML-прогноз ETA. Для него потребуются история продавца, маршруты, склады, курьерские службы и другие данные. За три недели надёжную модель не создать.

- Не внедряем GPS-трекинг курьеров. Это отдельный интеграционный и логистический проект.

- Не используем слово «гарантия». Пока нет подтверждённого SLA, нельзя давать пользователю новое обещание, которое продукт не контролирует.

- Не начисляем автоматически компенсации. Бонусы затрагивают финансовую модель, антифрод, договоры и определение виновной стороны.

- Не штрафуем продавцов. Для этого потребуются изменения договоров и отдельный процесс арбитража.

- Не отменяем заказ автоматически. После события человек всё ещё может хотеть первоначальный товар.

- Не перестраиваем физическую логистику. MVP снижает риск неправильного выбора и помогает найти выход, но не притворяется полной реформой доставки.

- Не запускаем сразу на все заказы. В пилоте используются только дедлайны в пределах ближайших семи дней, чтобы результаты успели сформироваться за двухнедельный тест.

## 5. Рабочий MVP-продукт

### Открыть публичный интерактивный MVP

Ссылка открывается без авторизации.

В прототипе можно:

- Указать дедлайн «1 сентября, 09:00».

- Увидеть предложения с запасом, впритык и после дедлайна.

- Выбрать подходящего продавца.

- Смоделировать перенос доставки на 2 сентября.

- Перейти к товарам с доставкой сегодня или самовывозом.

- Выбрать замену и сохранить первоначальный план.

Прототип является учебным продуктовым концептом и не представляет официальный интерфейс Kaspi.kz.

## 6. Один показатель и число для выключения

### Deadline Success Rate

Deadline Success Rate — доля пользовательских задач, в которых исходный или заменяющий товар получен не позже указанного дедлайна.

Количество deadline_case_id,

где исходный или заменяющий заказ получен до need_by_at

÷

Все deadline_case_id, по которым need_by_at уже наступил

Если исходный заказ задержался, но пользователь получил предложенную замену вовремя, это успех.

Если заказ задержался, был отменён и замена не была получена до дедлайна, это неуспех.

### Дизайн A/B-теста

Обе группы указывают дату, когда им нужен товар.

- Контроль видит текущий список предложений.

- Тест получает статусы запаса, новую сортировку и поиск замены.

Таким образом сравниваются пользователи с одинаковой потребностью.

### Критерий успеха через две недели

Решение работает, если Deadline Success Rate тестовой группы выше контрольной минимум на:

8 процентных пунктов

Пример:

- контроль — 72%;

- тест — 81%;

- эффект — +9 п.п.;

- решение масштабируем.

### Kill, при котором выключаем

После минимум 500 завершённых deadline-кейсов в каждой группе функцию выключаем, если Deadline Success Rate теста ниже контроля на:

3 процентных пункта или больше

Пример:

- контроль — 72%;

- тест — 68%;

- эффект — −4 п.п.;

- функцию выключаем и разбираем влияние предупреждений и новой сортировки.

Одна метрика используется и для оценки успеха, и для остановки эксперимента. Она отвечает на главный вопрос:

Помогло ли решение получить нужный товар до момента, когда он перестал быть полезен?

## Итог

Решение оптимизирует не формальное перемещение конкретной посылки, а успех пользовательского плана к указанному дедлайну.

MVP:

- основан на десяти свежих реальных отзывах;

- подтверждён собственным пользовательским случаем;

- решает одну конкретную проблему;

- помещается в команду из двух разработчиков и три недели;

- не требует создания новой логистической платформы;

- представлен работающим публичным прототипом;

- проверяется одной причинно связанной метрикой;

- имеет заранее определённый порог отключения.

MVP уже опубликован публично и работает без авторизации:

### Открыть интерактивный MVP «Нужно к дате»